Guarda-Roupa Virtual: aplicativo móvel com inteligência artificial para organização de roupas e montagem de looks

Documento da Versão 1 (V1) do projeto

Autor(a): [SEU NOME]

Curso: [CURSO] — [INSTITUIÇÃO]

Orientador(a): [NOME DO ORIENTADOR(A)]

Data: outubro de 2026

# Resumo

Este documento descreve a primeira versão (V1) do Guarda-Roupa Virtual, um aplicativo móvel que ajuda o usuário a organizar as roupas que já possui e a montar looks usando somente essas peças. O usuário fotografa cada peça, o sistema remove o fundo da imagem e o usuário informa categoria, cor, estação e ocasião. Com as peças cadastradas, é possível consultá-las por categoria, filtrá-las e combiná-las em looks salvos. O sistema foi construído com Flutter (aplicativo), FastAPI (servidor) e PostgreSQL (banco de dados). A V1 entrega a base do produto sem depender de inteligência artificial para sugerir combinações. Os recursos de IA (sugestão automática de metadados, recomendação de looks e inspiração por imagem) estão planejados para as próximas versões. Este documento apresenta o problema, os objetivos, os requisitos, a arquitetura, o que foi implementado, as limitações atuais e os próximos passos.

Palavras-chave: guarda-roupa digital; aplicativo móvel; Flutter; FastAPI; remoção de fundo; recomendação de looks.

# 1 Introdução

## 1.1 Contexto e problema

Muitas pessoas usam apenas uma pequena parte das roupas que possuem. Isso acontece menos por falta de peças e mais por falta de visibilidade sobre o que se tem e de tempo para pensar em combinações. O resultado é dinheiro parado em roupas pouco usadas e tempo perdido, todos os dias, na decisão de "o que vestir".

## 1.2 Proposta

O Guarda-Roupa Virtual é um armário digital. O usuário cadastra suas peças por foto e o aplicativo ajuda a organizá-las e a combiná-las. A regra central do produto é que o sistema nunca sugere nem exibe uma peça que o usuário não tenha cadastrado. O aplicativo não recomenda compras, apenas ajuda a aproveitar melhor o que a pessoa já tem.

## 1.3 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver um aplicativo móvel que permita cadastrar, organizar e combinar as roupas do usuário, usando apenas peças que ele já possui.

Objetivos específicos:

permitir o cadastro de peças por foto, com remoção automática do fundo da imagem;

permitir o registro de informações da peça (categoria, cor, estação e ocasião);

exibir o armário organizado por categorias e com filtros;

permitir a montagem e o salvamento manual de looks;

construir uma base técnica que comporte, nas próximas versões, recursos de inteligência artificial.

## 1.4 Justificativa

O problema é comum a pessoas de qualquer perfil e não exige conhecimento de moda para ser percebido. A solução também permite aplicar, em um projeto só, conteúdos centrais da formação: desenvolvimento móvel, construção de APIs, modelagem de banco de dados e uso de visão computacional.

## 1.5 Público-alvo

Público geral. Como referência para as decisões de projeto, foi criada a persona Marina, 29 anos, que trabalha em horário comercial, tem pouco tempo e sente que "sempre usa as mesmas cinco peças". Ela valoriza rapidez e praticidade e não quer comprar roupas novas apenas para ter o que vestir.

# 2 Fundamentação tecnológica

Esta seção resume as tecnologias usadas e o motivo de cada escolha.

| Camada | Tecnologia | Motivo da escolha |
| --- | --- | --- |
| Aplicativo | Flutter (Dart) | Um único código para Android e iOS, com acesso à câmera do celular. |
| Servidor (API) | FastAPI (Python) | Rápido, assíncrono e com validação automática de dados; integra-se bem com bibliotecas de visão computacional. |
| Banco de dados | PostgreSQL com extensão pgvector | Banco relacional consolidado; o pgvector permitirá, no futuro, buscas por similaridade de imagens sem um segundo banco. |
| Acesso ao banco | SQLAlchemy 2.0 e Alembic | Modelagem tipada e migrações versionadas, sem alterar o banco "na mão". |
| Remoção de fundo | rembg | Roda localmente, sem custo por imagem. |
| Extração de metadados (planejada) | Gemini Vision | Modelo de visão capaz de descrever a peça na foto. Ainda não integrado na V1. |
| Autenticação (planejada) | Supabase Auth | Evita construir do zero o controle de senhas e sessões. Na V1 é usado um token de teste. |
| Ambiente local | Docker Compose | Sobe o banco igual para qualquer pessoa que clone o projeto. |

# 3 Metodologia

O projeto foi conduzido de forma incremental, com ciclos curtos inspirados em métodos ágeis:

Documentação inicial: definição de visão, requisitos e arquitetura (arquivos visao.md, requisitos.md e arquitetura.md).

Divisão em itens pequenos: cada funcionalidade foi quebrada em PBIs (Product Backlog Items), com descrição, critérios de aceite e dependências (arquivo backlog.md). A numeração segue o padrão E<épico>.F<feature>.<item>.

Implementação e verificação: cada PBI foi implementada e verificada com análise estática (dart analyze), testes automatizados (flutter test) e, quando possível, execução real da API.

Registro honesto de status: cada PBI registra o que foi realmente verificado e o que ainda está pendente, diferenciando "implementado" de "validado".

O desenvolvimento começou em agosto de 2026 e esta V1 reflete o estado do projeto em outubro de 2026. O código é versionado em Git.

# 4 Requisitos

Os requisitos completos estão em docs/requisitos.md. Aqui estão os principais, divididos em épicos. Os três primeiros formam a base do produto e fazem parte da V1.

## 4.1 Requisitos funcionais

| Épico | Descrição | Na V1 |
| --- | --- | --- |
| 1 — Cadastro de roupas | Adicionar peça por foto com remoção de fundo; preencher metadados; editar e excluir. | Implementado (exceto campos opcionais de tamanho, data de compra e frequência de uso) |
| 2 — Organização | Listar o armário por categoria; filtrar por cor, estação e ocasião. | Implementado (filtros por tecido e marca ficaram de fora) |
| 3 — Looks manuais | Montar e salvar looks; listar looks salvos. | Parcial: montar e listar implementados; favoritar, organizar por ocasião e histórico de uso não |
| 4 — Preferências de estilo | Cores favoritas, estilos preferidos, peças que evita. | Não iniciado |
| 5 — Cadastro assistido por IA | Sugestão automática de categoria, cor etc. a partir da foto. | Não iniciado |
| 6 — Sugestão automática de looks | Looks sugeridos por ocasião, clima e preferências. | Não iniciado |
| 7 — Inspiração por imagem | Recriar uma foto de referência com peças do próprio armário. | Não iniciado |

## 4.2 Requisitos não funcionais

Privacidade: todo dado pertence a um usuário. O identificador do usuário vem do token de autenticação e nunca do corpo da requisição, e um usuário não acessa dados de outro.

Idioma: interface em português; código e nomes técnicos em inglês.

Resiliência: uma falha em serviço de IA não pode derrubar o fluxo do usuário. Se a remoção de fundo falhar, o usuário pode seguir com a foto original.

Disponibilidade: sem exigência formal nesta fase de validação.

## 4.3 Fora do escopo

Recomendação de compras, rede social, múltiplos idiomas, aprendizado de estilo avançado e sincronização em tempo real entre dispositivos.

# 5 Arquitetura do sistema

O sistema tem três partes principais: o aplicativo Flutter, a API FastAPI e o banco PostgreSQL. Toda a regra de negócio fica na API, nunca no aplicativo.

App Flutter  --HTTP + token-->  API FastAPI  -->  PostgreSQL (+ pgvector)
                                    |
                                    +--> rembg (remoção de fundo)
                                    +--> armazenamento de imagens (pasta local na V1)
                                    +--> Gemini Vision (planejado)

## 5.1 Organização do servidor

O servidor é dividido em camadas, para que partes que podem mudar (como o serviço de visão ou o armazenamento) sejam trocadas sem alterar o restante:

api/v1 (rotas): recebem as requisições HTTP e validam os dados. Não chamam rembg ou IA diretamente.

services: regras de negócio.

adapters: comunicação com rembg, armazenamento e (futuramente) Gemini.

db (models): tabelas do banco, em SQLAlchemy.

schemas: formatos de entrada e saída dos dados, em Pydantic.

## 5.2 Organização do aplicativo

O aplicativo é organizado em core (tema, constantes e comunicação com a API), models, services (um por recurso, chamam a API) e views (telas e seus controladores de estado, com Riverpod).

## 5.3 Fluxo de cadastro de uma peça

O usuário tira uma foto ou escolhe uma da galeria e vê uma pré-visualização.

O aplicativo envia a foto para POST /pecas/processar-imagem.

A API remove o fundo com rembg, salva a imagem e devolve a URL.

O aplicativo mostra o resultado. Se o processamento falhar, oferece continuar com a foto original (POST /pecas/upload-original).

O usuário preenche categoria, subcategoria, cor, estação e ocasião (apenas a categoria é obrigatória).

O aplicativo envia os dados para POST /pecas, e a peça é salva no banco.

## 5.4 Modelo de dados

| Tabela | Principais campos |
| --- | --- |
| pecas | id, usuario_id, imagem_url, categoria, subcategoria, cor_principal, estacao, ocasiao, criado_em |
| looks | id, usuario_id, nome, criado_em |
| looks_pecas | associação N:N entre looks e peças |

As tabelas foram criadas por duas migrações do Alembic (0001_initial e 0002_looks). A primeira também habilita a extensão pgvector, que ainda não é usada pela aplicação.

## 5.5 Rotas da API na V1

| Método e rota | Função |
| --- | --- |
| POST /pecas/processar-imagem | Remove o fundo da foto e devolve a URL da imagem processada |
| POST /pecas/upload-original | Salva a foto original, usada quando o processamento falha |
| POST /pecas | Cria uma peça |
| GET /pecas | Lista as peças do usuário |
| PUT /pecas/{id} | Edita uma peça |
| DELETE /pecas/{id} | Exclui uma peça |
| POST /looks | Cria um look com peças do próprio usuário |
| GET /looks | Lista os looks do usuário, com suas peças |

Todas as rotas exigem token de autenticação e filtram os dados pelo usuário dele. Tentar usar uma peça de outro usuário resulta em erro, sem revelar que a peça existe.

# 6 Desenvolvimento e resultados da V1

## 6.1 Funcionalidades entregues

Cadastro de peças. O usuário captura ou escolhe uma foto, vê a prévia, envia para processamento (com indicador de carregamento) e confirma o resultado. Em seguida, preenche o formulário de dados da peça. Quando ocorre erro de rede ou falha na remoção de fundo, o aplicativo mostra uma mensagem clara e permite continuar com a foto original.

Armário. As peças aparecem agrupadas por categoria, com a quantidade em cada grupo, e há estados específicos para carregando, erro e armário vazio. O usuário pode filtrar por cor, estação e ocasião, combinando os filtros. Ao tocar numa peça, abre-se a tela de detalhe, de onde é possível editar ou excluir (com confirmação).

Looks. O usuário escolhe peças do próprio armário, dá um nome ao look e o salva. A listagem de looks mostra o nome e as miniaturas das peças e se atualiza sozinha após um novo salvamento.

Identidade visual. O aplicativo foi redesenhado a partir de um protótipo no Figma, com navegação inferior de cinco abas: Casa, Armário, Looks, IA/Sugestões e Referências. As duas últimas ainda são telas provisórias.

## 6.2 Resumo do andamento (backlog)

Foram detalhadas 12 PBIs, das quais 11 estão implementadas e 1 não foi iniciada.

| PBI | Descrição | Situação |
| --- | --- | --- |
| E1.F1.1 | Captura e seleção de foto | Concluída |
| E1.F1.2 | Remoção de fundo (backend) | Concluída, validada com imagem real |
| E1.F1.3 | Envio da foto e exibição do resultado | Concluída |
| E1.F1.4 | Continuar sem remoção de fundo em caso de falha | Concluída |
| E1.F1.5 | Testes automatizados do backend | Não iniciada |
| E1.F2.1 | Formulário de metadados e cadastro da peça | Concluída, com ressalvas nos testes |
| E1.F3.1 | Edição e exclusão de peça | Concluída |
| E2.F1.1 | Listagem do armário por categoria | Concluída |
| E2.F2.1 | Filtro por cor, estação e ocasião | Concluída |
| E3.F1.1 | Modelo e rotas de looks (backend) | Concluída e validada com banco real |
| E3.F1.2 | Tela de montagem de look | Concluída |
| E3.F1.3 | Listagem de looks salvos | Concluída |

## 6.3 Verificação realizada

A análise estática do aplicativo (dart analyze) não aponta problemas.

A suíte de testes do aplicativo (flutter test) tem 39 testes, dos quais 36 passam. As 3 falhas estão em peca_form_test.dart e estão ligadas ao comportamento do ambiente de teste (rolagem de tela e tempo de exibição de mensagens), não a um defeito identificado no aplicativo.

A rota de looks (E3.F1.1) foi executada de verdade, contra um PostgreSQL local, com dois usuários de teste, e todos os critérios de aceite foram observados. Nesse processo foi encontrado e corrigido um erro real de serialização da resposta.

A rota de remoção de fundo foi validada com imagem real e tratamento de erro.

Demais rotas do servidor foram verificadas apenas quanto à compilação, porque a máquina de desenvolvimento ainda não tinha o ambiente Python completo na época.

# 7 Limitações da V1

Para ser transparente sobre o estado atual:

Sem login real. A autenticação com Supabase ainda não foi integrada. Os testes usam um token gerado localmente (DEV_AUTH_TOKEN), e as telas de login e de preferências são apenas esqueletos.

Sem IA para sugerir. O Gemini Vision ainda é um esqueleto. Metadados são preenchidos manualmente e não há recomendação automática de looks nem inspiração por imagem.

Validação manual pendente. O fluxo completo (celular ou navegador com a API real rodando) ainda precisa ser testado de ponta a ponta por uma pessoa.

Testes automatizados incompletos. O backend não tem suíte de testes (E1.F1.5) e 3 testes do formulário falham por questões do ambiente de teste.

Armazenamento local. As imagens ficam numa pasta do servidor. Para uso real será preciso migrar para um serviço de nuvem.

Processamento de imagem síncrono. A remoção de fundo ocorre durante a requisição, o que é aceitável com poucos usuários, mas deverá virar tarefa em segundo plano.

Escopo parcial. Faltam campos opcionais da peça (tamanho, data de compra, frequência de uso), filtros por tecido e marca, favoritar looks, organizá-los por ocasião e o histórico de uso.

# 8 Próximos passos

Seguindo a ordem definida nos requisitos, e a regra de que recursos de IA só entram depois que a base estiver sólida:

Validar manualmente o fluxo completo e corrigir o que aparecer.

Concluir os testes automatizados do backend (E1.F1.5) e os testes pendentes do formulário.

Integrar o login real com Supabase Auth.

Completar o Épico 3: favoritar looks, organizar por ocasião e registrar histórico de uso.

Implementar as preferências de estilo (Épico 4).

Integrar o Gemini Vision para sugerir metadados na hora do cadastro, sempre editáveis pelo usuário (Épico 5).

Criar o motor de sugestão de looks, baseado em regras e que valoriza peças pouco usadas (Épico 6).

Se o cronograma permitir, implementar a inspiração por imagem (Épico 7), a funcionalidade de maior risco técnico.

# 9 Considerações finais

A V1 entrega a base funcional do Guarda-Roupa Virtual: cadastrar peças por foto com remoção de fundo, organizá-las, filtrá-las e combiná-las em looks. A arquitetura em camadas e a regra de usar apenas peças do usuário foram mantidas desde o início, e a divisão em PBIs com status verificado permite acompanhar o que já está pronto e o que falta. As principais pendências são a autenticação real, a validação manual de ponta a ponta e a chegada dos recursos de inteligência artificial, que são o diferencial do projeto e o foco das próximas versões.

# Referências

FASTAPI. FastAPI documentation. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: out. 2026.

FLUTTER. Flutter documentation. Disponível em: https://docs.flutter.dev. Acesso em: out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs. Acesso em: out. 2026.

PGVECTOR. pgvector: open-source vector similarity search for Postgres. Disponível em: https://github.com/pgvector/pgvector. Acesso em: out. 2026.

SQLALCHEMY. SQLAlchemy 2.0 documentation. Disponível em: https://docs.sqlalchemy.org. Acesso em: out. 2026.

ALEMBIC. Alembic documentation. Disponível em: https://alembic.sqlalchemy.org. Acesso em: out. 2026.

REMBG. rembg: tool to remove images background. Disponível em: https://github.com/danielgatis/rembg. Acesso em: out. 2026.

SUPABASE. Supabase documentation. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: out. 2026.

GOOGLE. Gemini API documentation. Disponível em: https://ai.google.dev/gemini-api/docs. Acesso em: out. 2026.